**PROPUESTA**

**PROYECTO: SEGUIEMIENTO A CLIENTES DE PROVEEDORES INDEPENDIENTES**

Fecha: 22 de febrero de 2016

Para: Herbalife Dominicana

De: V-Gym Solutions, S.R.L.

Asunto: Propuesta de un sistema de seguimiento de clientes para asociados independientes de Herbalife Dominicana.

**Método de acercamiento**

Hemos entendido correctamente la solicitud de Herbalife de crear una plataforma de seguimiento a clientes de proveedores independientes. Le garantizamos la plataforma en el tiempo previsto de la solicitud.

La plataforma será un CRM Personalizado que incluirá reportes de ventas y seguimientos por códigos de clientes.

Estas son las tecnologías a implementar:

- PHP (Plataforma Tecnológica)

- MYSQL (Manejador de Base de Datos)

- Apache (Hosting de la plataforma subcontratada)

**Entregables**

- Código Fuente de la Plataforma

- Manual de uso de la Plataforma

- Reportes semanales del progreso del proyecto (Incluyendo el tiempo restante del mismo)

- Análisis del proyecto (Manejo de presupuesto, personal y equipo de trabajo)

**Cronograma de actividades**

**Tiempo para finalizar el proyecto:** 12 Meses

**Fase 1:** Investigación y recopilación de información por parte de Herbalife (3 Meses).

**Fase 2:** Desarrollo de la Plataforma (6 Meses).

**Fase 3:** Prueba continua de la plataforma con clientes seleccionados, para determinar que todo este de manera correcta antes de su lanzamiento (3 Meses).

**Total tiempo estimado:** 12 Meses

**Presentación de la experiencia de los contratistas**

V-Gym Solutions, S.R.L. es una compañía que se enfoca en crear plataformas tecnológicas que solucionen las necesidades de sus clientes en un entorno digital, contamos con más de 15 años de experiencia en la creación de software y aplicaciones web para Republica Dominicana y Latinoamérica.

**Presentación de la experiencia de los contratistas**

**Equipo de Trabajo:**

**Daniel Mejía:** Es un desarrollador PHP con más de 5 años de experiencia trabajando con ese lenguaje de programación y tiene laborando con nosotros desde hace 4 años.

**Costos**

**Mano de Obra:**

**-** Dos analistas de Información – RD$60/hora \* 75 días (Fase 1) \* 4 horas al día = RD$36,000

- Tres digitadores de Información – RD$40/hora \* 80 días (Fase 1) \* 8 horas al día = RD$76,800

- Dos programadores PHP – RD$150/hora \* 240 días (Fase 2 y 3) \* 8 horas al día = RD$576,000

- Un Administrador de Base de Datos – RD$250/hora \* 150 días (Fase 2 y 3) \* 4 horas al día = RD$150,000

**Subcontratistas:**

- Servicio de Hosting Contratado Media Temple VPS US$55/Mes (Tasa a la fecha US$1 – RD$45.78) = RD$2,518 \* 3 Meses (Fase 3) = RD$7,554

**Honorarios:**

- Gestión del Proyecto – RD$5,000 \* 350 días (Fase 1, 2 y 3) = RD$1,750,000

**Total Costo del Proyecto – RD$2,596,354**